Админисрация

Муниципального образования

«Новотузуклейский  сельсовет»

Камызякского района

Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2011г.                                                                                № 249

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет»

на  2011-2015 годы.

С целью повышения эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения муниципального образования, обеспечения потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах, на основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", с учетом изменений и дополнений, в соответствии с Уставом  МО «Новотузуклейский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить "Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» на 2011 - 2015 годы".

2.  Администрации муниципального образования «Новотузуклейский  сельсовет»  ежегодно при формировании бюджета  предусматривать средства на реализацию программы с учетом прогнозируемых поступлений в доходную часть бюджета.

3. Данное решение обнародовать.

Глава администрации

МО «Новотузуклейский сельсовет»                         Л.Ю.Прозорова

Утверждена

Постановлением администрации

МО «Новотузуклейский сельсовет»

От27.10.2011  № 249

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МО «НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» КАМЫЗЯКСКОГО

РАЙОНА  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование - Программа комплексного развития систем

программы коммунальной инфраструктуры МО «НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Основание - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ для разработки "Об основах регулирования тарифов организаций программы коммунального комплекса" с изменениями, дополнениями.

Заказчик - Администрация МО «Новотузуклейский  сельсовет»  Камызякского района Астраханской области

Цель программы

- Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения муниципального образования;

- Обеспечение потребностей развивающегося  жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных  услугах;

- Повышение качества коммунальных услуг;

Задачи

- обеспечение надежности функционирования систем программы коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципалитета;

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации

- 2011 - 2015 годы

Источники Финансирование мероприятий и проектов, осуществляется за счет средств:

-  местный бюджет;

-  платы за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры;

- инвестиционные надбавки к тарифу на коммунальные услуги;

-  средства организаций коммунального комплекса и инвесторов

Исполнители – «Администрация МО «Новотузуклейский сельсовет», МУП «Тузуклейское».

Ожидаемые результаты реализации программы

- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

-   ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- дальнейшая активизация индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта;

- улучшения экологической ситуации

Система организации контроля за исполнением программы

- Контроль за исполнением программы осуществляется   Администрацией МО «Новотузуклейский сельсовет».

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры МО «Новотузуклейский сельсовет» на период 2011 - 2015 годы предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ основных фондов МУП «Тузуклейское» составляет более 80% и продолжает увеличивается, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование энергоемких предприятий. До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиции в данную отрасль.

Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышены нормативы потери энергоресурсов.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию недоремонтов и падению надежности инженерных сетей.

Одной из приоритетных проблем муниципального образования  является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. Жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов оптимизации структуры тарифов, снижения нерациональных затрат материально-технических ресурсов.

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в Программе и координированных действий. Повышение эффективности работы МУП «Тузуклейское», в первую очередь, связано с переводом отрасли на режим безубыточного функционирования, переводом к 100% оплате потребителями услуг. Сегодня доля платежей населения в покрытии затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг недостаточна.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предполагается введение механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы.

2. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

4. Повышение уровня благоустройства.

5. Определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня;

- формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов, развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса как путем предоставления бюджетных средств, в основном, на возвратной основе, так и формирование финансовых инструментов предоставления гарантий по привлекаемым инвестициям;

- определение видов инженерных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

- определение стоимости строительства объектов инженерно-технического обеспечения для жилой застройки по укрупненным показателям и модернизации существующего инженерно-технологического оборудования и сетей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы  коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организации коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический  механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении;

- разработать проекты инвестиционных программ организации коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей;

- определить тариф за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Численность населения, пользующаяся услугами водоснабжения составляет 2273 человека. Питьевую воду в Тузуклей доставляет ООО «Астрвод», МУП «Тузуклейское» содержит на своем балансе комплекс сооружений, позволяющих осуществлять подачу технической воды.   Протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании ООО «Астрвод»   составляет  11,393 километров. Предприятие МУП «Тузуклейское» имеет технический водопровод протяженностью 2,909 км и  2 водозабора для нужды населения.

Система водоснабжения базируется на использовании с поверхностных источников: р. Тузуклейка и р.Кизань. Оборудование системы и сетей водоснабжения ООО «Аствод»  в  хорошем  состоянии. В с.Тузуклей произведена замена старой водопроводной сети на полиэтиленовую.

2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение муниципального образования осуществляется централизованно. Собственниками электросетей являются ОАО «МРСК Юга-Астраханьэнерго».

Техническое состояние электротехнического оборудования решающим образом определяет системную надежность в части электроснабжения.

Трансформаторные подстанции и линии электропередач, построенные более 25 лет назад, не удовлетворяют требованиям электроснабжения и безопасной эксплуатации в настоящее время. Мощностей трансформаторных подстанций недостаточно в настоящее время для обеспечения качественной электроэнергией потребителей.

Электроснабжение муниципального образования осуществляется,  филиалом ОАО «МРСК Юга-Астраханьэнерго». По причине износа оборудования происходят частые перебои в электроснабжении потребителей из-за аварийных отключений оборудования. Имеются многочисленные жалобы со стороны потребителей на качество электроэнергии. Выход из строя тех или иных элементов системы электроснабжения при определенных условиях может привести к нарушению функциональных свойств системы, к перерывам электроснабжения, различного рода ограничениям в потребности электроэнергии и недопустимому ухудшению ее параметров.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение муниципального образования осуществляется природным газом транспортируемым по системе магистральных газопроводов ОАО «Газпромрегионгаз». От магистрального газопровода газ высокого давления подается газораспределительным станциям. От ГРС высокого давления по разводящим сетям осуществляется поставка газа до ГРС населенного пункта и далее к жилым домам. На территории  муниципального образования 2 газовых котельные, от которых получают тепло общеобразовательные объекты, Тузуклейская участковая больница.  В с. Тузуклей газифицировано 914домовладений. Изготовлены проекты на газификацию сел Грушево, Трехизбинка, п. Сизова Грива.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

С целью обеспечения надежности функционирования инженерных систем, сохранения темпов строительства жилищных объектов, объектов производственного назначения, реализации крупных инвестиционных проектов необходимо провести работу по инвентаризации существующих мощностей инженерной инфраструктуры, а также по определению существующих резервов мощностей по муниципальному образованию.

С целью дальнейшего развития инженерной инфраструктуры необходимо:

- отработать механизм утверждения инвестиционных программ организации жилищно-коммунального комплекса и муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, установления платы за подключения к объектам инженерной инфраструктуры;

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № | Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки (годы) | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования из всех источников, млн.руб |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя предшествующего периода | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1. | Реконструкция водовода от с. Раздор до с. Тузуклей | 2012 | Министерство ЖКХ АО, МО «Камызякский район» | Всего | 27,40 |  | 27,40 |  |  |  | Протяженность водопровода | км | 0 |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 16,49 |  | 16,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет АО | 10,90 |  | 10,90 |  |  |  | Экономия бюджетных средств | Млн. руб |  |  |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 2. | Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Тузуклей | 2011 | Министерство ЖКХ АО, МО «Камызякский район» | Всего | 13,56 | 13,56 |  |  |  |  | Протяженность водопровода | км | 0,0 |  |  | 17,80 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет АО | 13,56 | 13,56 |  |  |  |  | Экономия бюджетных средств | Млн Руб | 0 |  |  | 1,10 |  |  |
| 3. | Приобретение понтонной переправы через реку Тузуклейка | 2012 | Министерство ЖКХ АО, МО «Новотузуклейский сельсовет» | всего | 4,04,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет АО | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО «Новотузуклейский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение машины ассенизационной (вакуумной) КО-529-13 ( договор по лизингу) | 2012 | МО «Камызякский район», МО «Новотузуклейский сельсовет» | всего | 0.82 |  | 0.44 | 0.19 | 0.19 |  |  |  | 0 |  | 0.44 | 0.19 | 0.19 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО «Камызякский район» | 0,55 |  | 0,35 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 0 |  | 0,35 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО «Новотузуклейский сельсовет» | 0,270 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |  |  | 0 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| 5. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию КОС МУП «Тузуклейское» | 2013 | Министерство ЖКХ АО, | всего | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет АО | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО «Камызякский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО «Новотузуклейский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство внутрипоселковых газовых распределительных сетей в с. Грушево с. Трехизбинка, п. Сизова Грива | 2011-2013 | Министерство промышленности , транспорта и природных ресурсов АО | Федеральный бюджет | 43,5 |  | 21,75 | 21,75 |  |  |  |  |  |  | 21,75 | 21,75 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО «Камызякский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МО «Новотузуклейский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 90,96 | 13.56 | 53,59 | 24.44 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет»».

В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации  муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет»,

В целях организации выполнения настоящей Программы Администрации  муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» необходимо разработать:

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры;

- техническое задание на разработку инвестиционных программ организации коммунального комплекса.

На основании утвержденной программы МУП «Тузуклейское» разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

МУП «Тузуклейское», осуществляющая предоставление коммунальных услуг и участвующая в ее реализации ежегодно предоставляет для согласования и утверждения планы мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, с указанием источников финансирования.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь бюджетные средства, собственные средства МУП «Тузуклейское»,  полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет». ежегодно представляет в Совет муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.