АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11 февраля 2011г № 30-а

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» В 2011-2013 ГОДЫ"   
  
  
 В целях сохранения , укрепления и восстановления здоровья детей, благоустройства территории, руководствуясь Федеральным законом от 06 10.2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет», в соответствии с постановлением Администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» от 02.03.2011 № 48/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ МО «Новотузуклейский сельсовет», их формирования и реализации», распоряжением Администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» от 11 .01.2011 № 1 «О создании рабочей группы по разработке целевой программы МО «Новотузуклейский сельсовет» «Обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» в 2011-2013 годы»

постановляю:   
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» в 2011-2013 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить уполномоченным исполнительным органом по реализации программы – Администрацию муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет».

3. Администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» предусматривать ежегодно в бюджете МО «Новотузуклейский сельсовет» финансовые средства для реализации данной программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Новотузуклейский сельсовет»

Богданову В.Б.

5. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационных стендах в сельской библиотеке и информационном стенде в здании администрации.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава МО

«Новотузуклейский сельсовет»: Л.Ю.Прозорова

Приложение   
к постановлению   
администрации

МО «Новотузуклейский сельсовет»  
от 11. 02. 2011г №30-а

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА   
"ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК   
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» В 2011-2013 ГОДЫ"   
  
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

***Наименование Программы***

Долгосрочная целевая программа "Обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» в 2011-2013 годы"   
  
 ***Инициатор разработки проекта Программы***

Администрация МО «Новотузуклейский сельсовет»

***Основание для разработки Программы***

Распоряжение Администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» от 11. .01.2011 № 1-а «О создании рабочей группы по разработке целевой программы МО «Новотузуклейский сельсовет» «Обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» в 2011-2013 годы»

***Муниципальный заказчик***

Администрация МО «Новотузуклейский сельсовет»

***Разработчик Программы***

Администрация МО «Новотузуклейский сельсовет»

***Основная цель Программы***

- обеспечение условий отдыха и физического развития детей;

- приобщение детей к здоровому образу жизни;

- организация досуга детей;

- профилактика детской преступности;

- улучшение уровня благоустроенности территорий;

***Основные задачи Программы***

- установка новых игровых комплексов и ремонт старых детских игровых и спортивных площадок;

- повышение уровня благоустройства территорий;

- формирование общепоселковой инфраструктуры, способствующей эстетическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и укреплению их здоровья;

- придание дворовым территориям современного облика;   
 - создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей

***Перечень основных мероприятий***

- проведение обследования домовых территорий, территорий массового отдыха детей, территорий муниципальных учреждений;

- подготовка в отношении существующих детских игровых и спортивных площадок материалов, включающих описание имеющегося оборудования, оценку его состояния и, при необходимости, рекомендаций о проведении восстановительных работ, замене, установке дополнительного оборудования;

- утверждение перечня детских игровых и спортивных площадок;

- составление паспорта на каждую детскую игровую и спортивную площадку;

- осуществление ремонта существующих и установка новых детских игровых и спортивных площадок с привлечением широкого круга заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

- осуществление благоустройства территорий;

- содержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок.

***Сроки и этапы реализации Программы***

Первый этап - 2011 год.

Второй этап - 2012 год.

Третий этап - 2013 год

***Структура Программы, перечень подпрограмм,*** ***основных направлений и мероприятий***

Программа состоит из 7 разделов:

1. Содержание проблемы, анализ ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Долгосрочной целевой

программы, а также целевые индикаторы.

3. Система программных мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение Долгосрочной целевой программы.

5. Механизмы реализации Долгосрочной целевой программы.

6. Организация управления Долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации.

7. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Долгосрочной целевой программы

***Исполнители Программы***

Администрация МО «Новотузуклейский сельсовет», МУП «Тузуклейское»  
 ***Объемы и источники финансирования Программы***

**Реализация Программы осуществляется за счет**

- средств областного бюджета;

- средств бюджета МО «Новотузуклейский сельсовет»;

- внебюджетных поступлений;¦

***Общий объем финансирования:***

2011 год – 259725 рублей

2012 год – 90000 рублей

2013 год – 5006000 рублей

***Ожидаемые конечные результаты реализации Программы***

- обеспечение дворовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений детскими игровыми и спортивными площадками;

- повышение доступности, безопасности и качественного улучшения условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранение и укрепление их здоровья;

- увеличение числа детей, занимающихся физкультурой и спортом;

- снижение детской преступности;

- повышение уровня благоустройства территорий.

***Целевые индикаторы и показатели***

Обустройство 6 детских игровых и спортивных площадок

***Система организации контроля за исполнением Программы***

**Контроль за реализацией Программы:**

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией МО «Новотузуклейский сельсовет», Камызякского района, Астраханской области.

***Координатор Программы***

Заместитель Главы администрации муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» Богданова В.Б.

Раздел 1   
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,   
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ   
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ   
  
Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.   
Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органом муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет» условий комфортного и безопасного проживания граждан, организация современной поселковой инфраструктуры, организации новых мест отдыха сельчан, в том числе и благоустройство территорий детскими игровыми и спортивными площадками.   
Детские игровые и спортивные площадки - это не просто набор игровых элементов, но и среда обитания ребенка, которая является решающей в формировании фундамента физического и психологического здоровья детей.   
Одним из важнейших требований к детской игровой и спортивной площадке и всем видам оборудования к ним является обеспечение максимальной безопасности.   
Детские игровые и спортивные площадки способствуют созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения поселений МО «Новотузуклейский сельсовет», способствуют физическому развитию детей, их приобщению к здоровому образу жизни, профилактики детской преступности.   
Детская игровая и спортивная площадка по своему назначению должна объединять детей дошкольного и школьного младшего и среднего возраста.   
В МО «Новотузуклейский сельсовет» 532 ребенка в возрасте до 16 лет, что составляет 1/5 часть общего населения МО.

Наличие оборудованных современных детских игровых и спортивных площадок позволит с интересом и пользой проводить свободное время детям МО «Новотузуклейский сельсовет».

Учитывая большую социальную значимость детских игровых и спортивных площадок , а также необходимость устранения их дефицита, разработана данная Программа.

Раздел 2   
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ   
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ,   
А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ   
  
***Целями Программы являются:***

- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей;

- приобщение детей к здоровому образу жизни

- организация досуга детей, профилактика детской преступности;

- улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений.

Задачами Программы являются:

- установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок с использованием высококачественных материалов, соответствующих европейским стандартам и имеющих все необходимые сертификаты;

- повышение уровня благоустройства придомовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений;

- содержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок.

***При выполнении поставленных целей и задач предполагается достижение следующего целевого индикатора и показателей Программы:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели и индикаторы | Единица измерения | Значение показателя  Фактическое/плановое | | |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Количество детских игровых площадок, которые необходимо обустроить на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» | шт | 2 | 2 | 2 |

***Сроки и этапы реализации Программы.***

Настоящая Программа будет реализована в 2011-2013 годах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап | Мероприятия | Срок реализации |
| 2011г | Разработка документации | 1 квартал 2011г |
| Выставление котировок | 2 квартал 2011г |
| Приобретение и установка 2-х детских площадок в с.Тузуклей (Парк Победы), ул. Проспект Ильича | 3 квартал 2011г |
| 2012г | Разработка документации | 1 квартал 2012г |
| Выставление котировок | 2 квартал 2012г |
| Приобретение и установка 2-х детских площадок в с.Тузуклей ул. Ленина, 11, с. Трехизбинка, ул. Джамбула,35 | 3 квартал 2012г |
| 2013г | Разработка документации | 1 квартал 2013г |
| Выставление котировок | 2 квартал 2013г |
| Приобретение и установка 1 детской площадки в с.Грушево, ул.Горького, приобретение и установка 1многофункциональной спортивной площадки по программе «Газпром детям» | 3 квартал 2013г |

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   
  
Реализация задач целевой городской Программы и достижение поставленных целей будут осуществляться за счет комплексного выполнения программно-целевых мероприятий настоящей Программы.   
  
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Детские игровые и спортивные площадки по своему назначению должны объединять детей дошкольного и школьного младшего и среднего возраста.

В отношении существующих детских игровых площадок осуществляется подготовка материалов, включающих описание имеющегося оборудования, оценку его состояния и, при необходимости, рекомендации о проведении восстановительных работ, замене, установке дополнительного оборудования в отношении новых детских игровых и спортивных площадок определяются места для их установки.

Перечень детских игровых и спортивных площадок, подлежащих ремонту и установки в рамках настоящей программы, утверждается Администрацией муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет».

На каждую детскую и спортивную площадку составляется паспорт с учетом традиций, накопленных за годы использования данной территории населением.

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

После ремонта существующих и установки новых игровых и спортивных площадок осуществляется их содержание в надлежащем состоянии  
  
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   
  
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет», бюджета области, внебюджетных поступлений.   
Общий объем финансирования составляет:

2011 год - 259725 рублей

2012 год - 90000 рублей

2013 год - 5006000 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Виды  производимых  работ | Кол-во площадок | Источник финансирования (в рублях) | | | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Районный бюждет | Внебюджетные  поступления | |
| 1. | 2011 | Установка новых детских площадок в с. Тузуклей | 2 | 200000 | 59725 | 0 | 0 | |
| 2. | 2012 | Установка новых детских площадок в с. Тузуклей  с. Трехизбинка | 2 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | | |
| 3. | 2013 | Установка новой детской площадки в с. Грушево,  Установка многофункциональной сортивной площадки в с. Тузуклей | 1  1 | 0  0 | 30000  0 | 30000  0 | 0  5000000 | | |
| ИТОГО: | | | 6 | 230000 | 119725 | 60000 | 5000000 | | |

5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ   
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   
Реализация Программы обеспечивается выполнением программных мероприятий посредством согласованных действий администрации МО «Новотузуклейский сельсовет», подрядных организаций, определенных на основании конкурса.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ   
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ   
  
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО «Нвотузуклейский сельсовет».

Администрация МО с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Администрация МО «Новотузуклейский сельсовет» направляет в финансовый орган МО в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке целевых программ МО «Новотузуклейский сельсовет», их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» от 02.03.2011 №48/1 – отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ   
ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   
Оценка включает текстовую часть где в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты в следствии реализации программы.

Администрация МО «Новотузуклейский сельсовет» осуществляет ежеквартальный мониторинг по результатам текущего года и ежегодный мониторинг реализации программы.

Ежеквартальный мониторинг предусматривает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации программы;

- возможностей достижения запланированных годовых и конечных результатов целевой программы;

- фактической социальной эффективности реализации мероприятий программы;

- фактических затрат на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости и после её реализации.  
Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении 2.

Приложение 1   
к Программе   
"Обустройство детских   
игровых и спортивных площадок   
муниципального образования   
«Новотузуклейский сельсовет»   
в 2011-2013 годы"

ОТЧЕТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ   
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК в МО «НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адрес обустроенной детской игровой или спортивной площадки** | **Ориентировочная площадь детской игровой или спортивной площадки (кВ.м.)** | **Наименование элементов (всего)** | **Стоимость обустройства в том числе за счет средств(руб)** | | |
| **Областного бюждета** | **Местного бюджета** | **Внебюджетных поступлений** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ   
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК МО «НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес детской игровой или спортивной площадки** | **Ориентировочная площадь детской игровой или спортивной площадки** | **Тех детской игровой или спортивной площадки ническое состояние элементов** | **Балансосодержатель** |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Приложение 2   
к Программе   
"Обустройство   
детских игровых и

спортивных площадок   
муниципального образования   
«Новотузуклейский сельсовет»   
в 2011-2013 годы"

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ   
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основании комплекса учетно-аналитических мероприятий:   
1. Аккумуляция и мониторинг данных, отражающих учетное (текущее) состояние целевых индикаторов Программы.   
2. Проведение сравнительного анализа базового и учетного (текущего) значения целевого индикатора; выявление темпов роста (снижение).   
3. Проведение сравнительного анализа планового (утвержденного) и учетного (текущего) значения освоения бюджетных средств; выявление размера (расхождений).   
4. Выявление релевантных факторов, определивших величину полученного расхождения.   
5. Детерминация потенциала и направлений корректирующих воздействий.

Приложение 3   
к Программе   
"Обустройство   
детских игровых

и спортивных площадок комплексов   
муниципального образования   
Новотузуклейский сельсовет»   
в 2011-2013 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК , КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО   
ОБУСТРОИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» В 2011 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Ориентировочная площадь для размещения игровых или спортивных элементов (кВ.м.) |
| 1. | С. Тузуклей, ул. 1Мая 14а | 70,5 |
| 2. | С. Тузуклей, ул Проспект Ильича | 11,6 |

Приложение 4   
к Программе   
"Обустройство   
детских игровых

и спортивных площадок комплексов   
муниципального образования   
Новотузуклейский сельсовет»   
в 2011-2013 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК , КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО   
ОБУСТРОИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» В 2012 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Ориентировочная площадь для размещения игровых или спортивных элементов (кВ.м.) |
| 1. | С. Тузуклей, ул. Ленина,11 | 5,0 |
| 2. | С. Трехизбинка, ул. Джамбула, 35 | 11,6 |

Приложение 5   
к Программе   
"Обустройство   
детских игровых

и спортивных площадок комплексов   
муниципального образования   
Новотузуклейский сельсовет»   
в 2011-2013 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК , КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО   
ОБУСТРОИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» В 2012 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Ориентировочная площадь для размещения игровых или спортивных элементов (кВ.м.) |
| 1. | С. Грушево, ул. Горького | 11,6 |
| 2. | С. Тузуклей, ул. Школьная,27 | 3200 |