АДМИНИСТРАЦИЯ МО

«НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014г. № 40

О мероприятиях по обеспечению работ, связанных с безаварийным

пропуском весеннего половодья в 2014 году на территории

МО «Новотузуклейский сельсовет»

 В целях планирования и проведения противопаводковых мероприятий в 2014 году по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на Нижнюю Волгу в 2014году

Постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по защите населения и территории МО «Новотузуклейский сельсовет» при пропуске весеннего половодья 2014 года.

(план прилагается)

1. Создать противопаводковую комиссию из числа депутатов Совета, предпринимателей, руководителей организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Новотузуклейский сельсовет».

(состав комиссии прилагается)

1. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава МО

«Новотузуклейский сельсовет»: Л.Ю.Прозорова

Состав

противопаводковой комиссии

МО «Новотузуклейский сельсовет».

Председатель комиссии

Глава МО «Новотузуклейский сельсовет- Прозорова Л.Ю.

**Члены комиссии**

Кулов А.Т.- председатель Совета МО «Новотузуклейский сельсовет»

Богданова В.Б. – зам главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет»

Пиченикина Л.Г.- депутат Совета, зам председателя Совета

Власова Н.Н – депутат Совета

Иванов А.В. – депутат Совета

Лепехина С.А. – депутат Совета

Айтемова С.К. – депутат Совета

Арстангалиев Х.Х.- депутат Совета

Манцурова С.Б. – гл бухгалтер администрации МО «Новотузуклейский сельсовет»

Лепехин В.В.- председатель к-за им. К.Маркса

Мордовцева Л.А. – директор МОУ «Тузуклейская ООШ»

Абзулдава С.Т.- директор МОУ «Грушевская ООШ»

Кададова В.В. гл врач Тузуклейской больницы

Малыченко К.А. – директор МУП «Тузуклейское»

Утеков А.Р. – начальник ПЧ-62

Мажинов Р.Р.- участковый уполномоченный полиции

Джахаев М.Г.- электомеханик связи

 Утвержден

 постановлением

администрации МО

 «Новотузуклейский сельсовет»

 от 13.03.2014г № 40

ПЛАН

Мероприятий по защите населения и территории МО «Новотузуклейский сельсовет» при пропуске весеннего половодья 2014г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработка плана мероприятий по защите населения и территории МО «Новотузуклейский сельсовет» при пропуске весеннего половодья | 13.03.2014г | Зам главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Богданова В.Б. |
| 2. | Резервирование необходимых финансовых средств и материальных ресурсов для проведения берегоукрепительных работ | 13.03.2014г | Главный бухгалтер МО «Новотузуклейский сельсовет» Манцурова С.Б. |
| 3. | Определение организаций, имеющих автотранспорт и инженерную технику, планируемых к привлечению для проведения берегоукрепительных работ | 13.04.2014г. | Зам главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Богданова В.Б. |
| 4. | Проведение обследования водооградительных валов и определение объемов земляных работ по укреплению и восстановлению берегозащитных сооружений и обвалований по населенным пунктам МО «Новотузуклейский сельсовет» | 14.03.2014г. | Зам главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Богданова В.Б.Главный бухгалтер МО «Новотузуклейский сельсовет» Манцурова С.Б. |
| 5. | Резервирование на АЗС горюче-смазочных материалов на проведение противопаводковых мероприятий для населенных пунктов МО «Новотузуклейский сельсовет» | 17.03.2014г | Главный бухгалтер МО «Новотузуклейский сельсовет» Манцурова С.Б. |
| 6. | Уточнение планов:-эвакуации населения из зон возможного затопления;- первоочередного жизнеобеспечения населения | 17.03.2014г | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 7. | Заключение договоров с организациями, частными лицами, имеющими транспорт на проведение берегоукрепительных работ. | 13.03.2014г | Главный бухгалтер МО «Новотузуклейский сельсовет» Манцурова С.Б. |
| 8. | Контроль за соблюдением правил судоходства на водотоках МО «Новотузуклейский сельсовет» и обеспечение снижения скоростей для предотвращения волнового размывания берегов. | 12.03.2014-01.06.2014 | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 9.  | Проведение разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья | апрель | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 10. | Создание резерва материальных ресурсов, продовольственных и промышленных товаров первой необходимости для ликвидации ЧС | апрель | индивидуальные предприниматели МО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 11. | Реализация мероприятий по устойчивому снабжению населения и объектов экономики водой хозяйственно-питьевого назначения, создание необходимого запаса хлоросодержащих веществ и складирование его на непотопляемой территории. | апрель | МУП «Тузуклейское», Малыченко К.А., Утеков А.Р.- ПЧ-62 |
| 12.  | Организация и обеспечение готовности МУЗ «Тузуклейская больница» к приему пострадавших из возможного затопления. Своевременный завоз необходимого количества медикаментов. | апрель | Главный врач МУЗ «Тузуклейская участковая больница» Кададова В.В. |
| 13. | Организация работ по укреплению берегозащитных сооружений и обвалований в селах Мо «Новотузуклейский сельсовет» | В предпаводковый и паводковый период | МУП «Тузуклейское», Малыченко к-з им. Карла Маркса |
| 14. | Обеспечение порядка в зонах ЧС, охрана водооградительных валов от несанкционированных разрушений | В предпаводковый и паводковый период | Участковый уполномоченный милиции Мажинов Р.Р., ДНД |
| 15. | Определение пунктов временного размещения эвакуируемого населения, их развертывание и организация работы | По решению ЧПК района | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет», Совет депутатов |
| 16. | Создание сводных мобильных отрядов из сотрудников ПЧ-62, РОВД, ДНД для проведения аварийно-спасательных и эвакуационных мероприятий | По решению ЧПК района | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет», Совет депутатов |
| 17. | Своевременное оповещение и информирование населения и руководителей объектов экономики о складывающейся обстановке, ходе и результатах противопаводковых мероприятий ( по десятидворкам) | Постоянно | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет», Совет депутатов, старшие на каждой десятидворке. |
| 18.  | Контроль своевременного выполнения противопаводковых мероприятий | Постоянно | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет», Совет депутатов |

Утвержден

 постановлением

администрации МО «Новотузуклейский сельсовет»

 от 13.03.2014г № 40

Первоочередные мероприятия

по берегоукрепительным работам на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» в 2014 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиенаселенногопункта | Протяженность вала (км) | Объем земляных работ м³ | Наличие карьера/ плечо подвоза км | отселение домов (ед) | потребность в ГСМ (т) | Финансовые средства (тыс.руб) | Мешкотара (шт) |
| общая | аварийных участков |
| Запланировано в бюджете | Потребность | Вналичии | Потребность |
| 1. | с.Тузуклей | 4,45 | 0,42 | 95,5 | 5км | - | 1,5т  | 25 | 90 | - | 400 |
| 2. | с.Грушево | 0,902 | 0,5 | 113,6 | 23 км | - | - | 100 |
| 3. | с.Трехизбинка | 0,700 | 0,10 | 22,7 | 36км | - | - | 100 |
| 4. | п.Сизова Грива | 2,672 | 0,3 | 68,2 | 12км | - | - | 100 |
|  | Итого за МО | 8,724 | 1,32 | 300 |  |  |  |  |  |  | 700 |

1. Наличие исправной инженерной и автомобильной техники:
2. МУП «Тузуклейское»- трактор МТЗ-80, экскаватор- ЭО 2621В2
3. Кулов А.Т.- а/машина ГАЗ-53 (самосвал)
4. Айтемов Р.Д.- а/машина- ЗИЛ (самосвал)

АКТ

От 13.03.2014г. №1

Обследования водооградительных валов на территории МО «Новотузуклейский сельсовет»

 Мы комиссия в составе:

-Главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Прозоровой Л.Ю.,

- заместителя Главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Богдановой В.Б.,

- ведущего специалиста администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Рудиковой С.И. произвели обследование водооградительных валов на территории МО «Новотузуклейский сельсовет». В результате обследование установлено, что протяженность водооградительных валов составляет 8,724 км:

 Тузуклей- 4,45км

 Грушево – 0,902к м

 Сизова Грива- 2,672км

 Трехизбинка- 0,7км

Ширина валов составляет : низ- 5 м, верх- 3 м.

По всем валам возможно осуществление проезда.

 Протяженность наиболее уязвимых участков:

Тузуклей- 4,45 км

Грушево- 0,902 км

Сизова Грива – 0,7 км

Трехизбинка – 2,672 км

В чем и подписываемся:

Прозорова Л.Ю.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глава МО «Новотузуклейский сельсовет»

Богданова В.Б.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зам. Главы АМО «Новотузуклейский сельсовет»

Рудикова С.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ведущий специалист АМО «Новотузуклейский сельсовет»