АДМИНИСТРАЦИЯ МО

«НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2013г. №85а

О мероприятиях по

обеспечению работ,

связанных с безаварийным

пропуском весеннего половодья

в 2013 году на территории

МО «Новотузуклейский сельсовет»

 В целях планирования и проведения противопаводковых мероприятий в 2013 году по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на Нижнюю Волгу в 2013году

Постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по защите населения и территории МО «Новотузуклейский сельсовет» при пропуске весеннего половодья 2013 года.

(план прилагается)

1. Создать противопаводковую комиссию из числа депутатов Совета, предпринимателей, руководителей организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Новотузуклейский сельсовет».

(состав комиссии прилагается)

1. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава МО

«Новотузуклейский сельсовет»: Л.Ю.Прозорова

Состав

противопаводковой комиссии

МО «Новотузуклейский сельсовет».

Председатель комиссии

Глава МО «Новотузуклейский сельсовет- Прозорова Л.Ю.

**Члены комиссии**

Кулов А.Т.- председатель Совета МО «Новотузуклейский сельсовет»

Богданова В.Б. – зам главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет»

Пиченикина Л.Г.- депутат Совета, зам председателя Совета

Власова Н.Н – депутат Совета

Иванов А.В. – депутат Совета

Лепехина С.А. – депутат Совета

Айтемова С.К. – депутат Совета

Арстангалиев Х.Х.- депутат Совета

Манцурова С.Б. – гл бухгалтер администрации МО «Новотузуклейский сельсовет»

Лепехин В.В.- председатель к-за им. К.Маркса

Мордовцева Л.А. – директор МОУ «Тузуклейская ООШ»

Абзулдаева С.Т.- директор МОУ «Грушевская ООШ»

Кададова В.В. гл врач Тузуклейской больницы

Малыченко К.А. – директор МУП «Тузуклейское»

Утеков А.Р. – начальник ПЧ-62

Мажинов Р.Р.- участковый уполномоченный полиции

Джахаев М.Г.- электомеханик связи

Тажиева Н.- староста с. Трехизбинка

Кенжалиев А.- строста с. Грушево

 Утвержден

 постановлением

администрации МО

 «Новотузуклейский сельсовет»

 от 09.04.2013г № 85а

ПЛАН

Мероприятий по защите населения и территории МО «Новотузуклейский сельсовет»

 при пропуске весеннего половодья 2012г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработка плана мероприятий по защите населения и территории МО «Новотузуклейский сельсовет» при пропуске весеннего половодья | 09.04.2013г | Зам главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Богданова В.Б. |
| 2. | Резервирование необходимых финансовых средств и материальных ресурсов для проведения берегоукрепительных работ | 09.04.2013г | Главный бухгалтер МО «Новотузуклейский сельсовет» Манцурова С.Б. |
| 3. | Определение организаций, имеющих автотранспорт и инженерную технику, планируемых к привлечению для проведения берегоукрепительных работ | 09.04.2013г. | Зам главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Богданова В.Б. |
| 4. | Проведение обследования водооградительных валов и определение объемов земляных работ по укреплению и восстановлению берегозащитных сооружений, дамб и обвалований по населенным пунктам МО «Новотузуклейский сельсовет» | 10.04.2013г. | Зам главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Богданова В.Б.Главный бухгалтер МО «Новотузуклейский сельсовет» Манцурова С.Б. |
| 5. | Резервирование на АЗС горюче-смазочных материалов на проведение противопаводковых мероприятий для населенных пунктов МО «Новотузуклейский сельсовет» | 10.04.2013г | Главный бухгалтер МО «Новотузуклейский сельсовет» Манцурова С.Б. |
| 6. | Уточнение планов:-эвакуации населения из зон возможного затопления;- первоочередного жизнеобеспечения населения | 11.04.2013г | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 7. | Заключение договоров с организациями, частными лицами, имеющими транспорт на проведение берегоукрепительных работ. | 11.04.2013г | Главный бухгалтер МО «Новотузуклейский сельсовет» Манцурова С.Б. |
| 8. | Контроль за соблюдением правил судоходства на водотоках МО «Новотузуклейский сельсовет» и обеспечение снижения скоростей для предотвращения волнового размывания берегов. | 09.04.2013-01.06.2013 | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 9.  | Проведение разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья | апрель | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 10. | Создание резерва материальных ресурсов, продовольственных и промышленных товаров первой необходимости для ликвидации ЧС | апрель | индивидуальные предприниматели МО «Новотузуклейский сельсовет» |
| 11. | Реализация мероприятий по устойчивому снабжению населения и объектов экономики водой хозяйственно-питьевого назначения, создание необходимого запаса хлоросодержащих веществ и складирование его на непотопляемой территории. | апрель | МУП «Тузуклейское», Малыченко К.А., Утеков А.Р.- ПЧ-62 |
| 12.  | Организация и обеспечение готовности МУЗ «Тузуклейская больница» к приему пострадавших из возможного затопления. Своевременный завоз необходимого количества медикаментов. | апрель | Главный врач МУЗ «Тузуклейская участковая больница» Кададова В.В. |
| 13. | Организация работ по укреплению берегозащитных сооружений, дамб и обвалований в селах Мо «Новотузуклейский сельсовет» | В предпаводковый и паводковый период | МУП «Тузуклейское», Малыченко к-з им. Карла Маркса |
| 14. | Обеспечение порядка в зонах ЧС, охрана водооградительных валов от несанкционированных разрушений | В предпаводковый и паводковый период | Участковый уполномоченный милиции Поздеев О.Н., ДНД |
| 15. | Определение пунктов временного размещения эвакуируемого населения, их развертывание и организация работы | По решению ЧПК района | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет», Совет депутатов |
| 16. | Создание сводных мобильных отрядов из сотрудников ПЧ-62, РОВД, ДНД для проведения аварийно-спасательных и эвакуационных мероприятий | По решению ЧПК района | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет», Совет депутатов |
| 17. | Своевременное оповещение и информирование населения и руководителей объектов экономики о складывающейся обстановке, ходе и результатах противопаводковых мероприятий ( по десятидворкам) | Постоянно | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет», Совет депутатов, старшие на каждой десятидворке. |
| 18.  | Контроль своевременного выполнения противопаводковых мероприятий | Постоянно | Противопаводковая комиссия при МО «Новотузуклейский сельсовет», Совет депутатов |

Утвержден

 постановлением

администрации МО «Новотузуклейский сельсовет»

 от 09.04.2013г № 85а

 С. Тузуклей

Ул.Кирова

№47-36 Джаришев Салават Мендгалиевич -89276605287

№35-26 Егоров Валерий Викторович -89275634622

№25 - 15 Сыпченко Александр Николаевич -89275518417

№13 - 1 Гетманцев Владимир Юрьевич- 89371301557

Ул.Ульяновых

№117-107 Кузьмин Александр Васильевич - 89053648750

№106-97 Чирков Сергей Павлович –

№96-88 Абасов Заурбек Агасиевич-89033490085

№87-82 Мордовцев Александр Сергеевич-

№81-68 Бисекенов Самат Махмудович -89275571013

№67-56 Ведищев Сергей Васильевич-89275795489

№55-46 Галкин Николай Иванович-89275543551

№45-32 Малыченко Николай Дмитриевич 89093748908

№31-21 Коновалов Александр Сергеевич 94-7-36

№20-13 Поздеев Николай Константинович 89275610064

№12-2 Панченко Вениамин Павлович 94-6-12; 86064557947

Ул.Горького

№ 1-10 Попов Владимир Александрович 89053610046

№11-22 Бисалиев Рустам Кахарманович 89275817231

№27-35 Клочков Иван Александрович89371234450

Ул.Зеленая

№ 1-13 Дьяков Евгений Иванович-89673358744

Ул.Мира

№1-15 Иванов Павел Петрович-89275530271

Ул.Гагарина

№ 1-20 Арстангалиев Халел Хамитович- 89275706104

Ул.Сельская

№ 1-18 Жарканалиев Ержан Набидулаевич 89276628523

Ул.Набережная

№ 1-12 Тарасенко Юрий Алексеевич 94-5-00

№ 13-25 Джумуков Султан Даирович 89275859032

Ул. 1 Мая

№1-13 Зарубин Сергей Геннадьевич

№14- 25 Байгазиев Рамиль Сабитович 89093737087

№ 26-36 Нарегеев Гарифулла Игпарович 89272846619

Ул.Школьная

№ 1-12 Мухин Руслан Николаевич -89275710846

№13-30 Игнатов Виктор Михайлович- 89616522463

№31-36 Коновалов Александр Викторович-89275549313

№ 37-41 Арстангалиев Хадырбай Хамитович- 89272808773

№42-52 Катакаев Ризабек Абдрашиевич- 89371250677

Ул.Садовая

№1-9 Блажков Николай Михайлович-89608618831

Ул.Светлая

№1-11 Семин Петр Викторович -89275703416

№12-20 Сажнев Николай Анатольевич -89053602602

№24-33 Малыченко Юрий Николаевич -89270767633

Ул.Космонавтов

№ 1-12 Джахаев Мурат Гиляшевич –89093761933

Ул.Свердлова

№ 1-7 Пузин Олег Юрьевич

Ул. Степная

№ 1-16 Шатохин Анатолий Викторович89608543277

Пер.Горького

№1-7 Шукаев Марат Кисимович-89371202978

Пер.Пушкина

№ 1-8 Попов Виталий Иванович

Пер. Колхозный

№1-5 Исмагулов Лазарь Хабдрешиевич- 89371312307

Ул.Ленина

№1-12 Черкасов Иван Васильевич -89275825314

№13-16 Высочанский Дмитрий Алексеевич-89275759278

№17-30 Лепехин Сергей Иванович – 89275793735

№31-46 Черкасов Александр Иванович -89093751053

№47-56 Симачев Андрей Владимирович -89648872494

№57-68 Каменский Сергей Сергеевич-89275663513

№69-83 Иютин Александр Павлович- 89885957043

№84-95 Алымов Александр Николаевич-89170949391

№96-107 Чекенов Ибрай Бисенбаевич-89270753078

№108-120 Мусаев Едик Уразгалиевич-89275792012

Ул.Заречная

№ 1-10 Темралиев Тарик Сариевич-89608614550

Ул.Проспект Ильича

Дом № 2-Искалиев Абдрахман Мухарович-89608662916

Дом № 3-Аблязов Александр Валентинович -89378288678

Дом № 4-Дюсенгалиев Айдарбек Уразбекович-89619757219

Дом № 6-Харитонов Владимир Михайлович -89050609450

Дом № 7-Малыченко Александр Николаевич -89270755110

Дом № 8-Глебов Алексей Николаевич-89275820027

Дом № 9-Каширский Николай Васильевич-89275502475

Дом № 10-Седов Валерий Павлович-89673337322

Дом № 11-Шураков Валерий -89618133406

Дом № 12-Михеев Юрий Иванович-89272804722

Дом № 13-Рогожин Александр Петрович -89275744021

Дом № 14-Акилов Сарсен Шаминович-89275571884

Дом № 15-Блашков Михаил Алексеевич-89616545481

Дом №16-Шувалов Владимир Васильевич-94-6-83

Дом № 17-Леонтьев Геннадий Сергеевич-89608529609

Дом № 18-Давыдов Алексей Викторович-89275620496

Дом № 19-Кулушев Куанбай Хамидуллаевич-89371242804

С.Грушево

Ул.Горького

№1-10 Муханалиев Базарбай Нухович -89608538269

№11-20 Абилхатаев Зулхаир Хамитович-89276612336

№21-30 Кенжалиев Адвилбек Кереевич-89371224818

№31-41 Утепергенов Бауржан Мухамбитчаевич-89275689849

№42-52 Нсанов Нурлан Амангалиевич-89276623915

№53-66 Абзулдаев Артур Сембаевич-89270719213

№67-82-Надыркулов Руслан Нурсиитович-89275568125

Ул.Степная

№1-10 Утегенов Уалитхан Утешович-89272802348

№11-17 Айтбаев Гайни Сапаргалиевич-89378210002

№18-27 Абзулдаев Тимур Сембаевич- 89275811748

№28-38 Кенжалиев Адилхали Мирашевич -89275813911

с.Трехизбинка

№ 1-12 Иргазиев Салават Сабенович 89371345100

№13-23 Тараканов Алексей Владимирович

№24-31 Джарканалиев Амиржан Серикович

№31-40 Бердгалиев Рашит Серикович89275571305

№41-51 Бекмурзаев Амангельды Казымович 89275582612

пос. Сизова Грива

№ 1- 11 Кенжалиев Марзабек Мирашевич 89270706955

№ 12-24 Кулов Амантай Тарихович 89276636967

№25-35 Кенжалиев Ислямгали Онгарсинович 89297432508

№36-48 Джангазиев Айдынгали Тимофеевич 89275819011

Утвержден

 постановлением

администрации МО «Новотузуклейский сельсовет»

 от 09.04.2013г № 85а

Первоочередные мероприятия

по берегоукрепительным работам на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» в 2013 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиенаселенногопункта | Протяженность вала (км) | Объем земляных работ м³ | Наличие карьера/ плечо подвоза км | отселение домов (ед) | потребность в ГСМ (т) | Финансовые средства (тыс.руб) | Мешкотара (шт) |
| общая | аварийных участков |
| Запланировано в бюджете | Потребность | Вналичии | Потребность |
| 1. | с.Тузуклей | 4,45 | 2 | 3000 | 5км | - | 36,5т бензина и 5,5т диз.топлива | 0,5 | 1037,5 | - | 400 |
| 2. | с.Грушево | 0,902 | 0,45 | 750 | 23 км | - | - | 100 |
| 3. | с.Трехизбинка | 0,700 | 0,40 | 700 | 36км | - | - | 100 |
| 4. | п.Сизова Грива | 2,672 | 0,8 | 1700 | 12км | - | - | 100 |
|  | Итого за МО | 8,724 | 3,65 | 6150 |  |  |  |  |  |  | 700 |

1. Наличие исправной инженерной и автомобильной техники:
2. МУП «Тузуклейское»- трактор МТЗ-80, экскаватор- ЭО 2621В2
3. Кулов А.Т.- а/машина ГАЗ-53 (самосвал)
4. Айтемов Р.Д.- а/машина- ЗИЛ (самосвал)

АКТ

От 09.04.2013г. №1

Обследования водооградительных валов на территории МО «Новотузуклейский сельсовет»

 Мы комиссия в составе:

-Главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Прозоровой Л.Ю.,

- заместителя Главы администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Богдановой В.Б.,

- ведущего специалиста администрации МО «Новотузуклейский сельсовет» Рудиковой С.И. произвели обследование водооградительных валов на территории МО «Новотузуклейский сельсовет». В результате обследование установлено, что протяженность водооградительных валов составляет 44 км:

 Тузуклей- 4450м

 Грушево – 902 м

 Сизова Грива- 2672м

 Трехизбинка- 700м

Ширина валов составляет : низ- 5 м, верх- 3 м.

По всем валам возможно осуществление проезда.

 ***Наиболее уязвимые участки, где река делает поворот* :**

Тузуклей

 угол косы параллельно ул.Ульяновых , 1 , ул.Горького,1 – 0,5 км

 по протоке р. Болдушка поворот в сторону зимовала – 1 км

Трехизбинка

 по протоке р.Трехизбинка угол Верхне- Грушевского участка – 1 км

***Участки, которые не выдержат подъема вод до уровня 1979 г (500см*)**

расположены:

 ***на территории проживания населения п.Сизова Грива:***

 участок севернее с.Сизова Грива 200м до дома № 1 по ул.Маяковского,

 от дома № 10 до дома № 11 по ул. Маяковского- 50м

 от дома № 25 до дома № 26 по ул. Маяковского- 200м

 от дома № 43 до дома № 45 (крайний дом) и 500 м южнее села

 ***ИТОГО: 950 м***

 ***Трехизбинка:***

 поворот р.Трехизбинка от насосной станции до дома № 1

 по ул.Джамбула – 300м

 от дома № 20 до дома № 23 по ул.Джамбула – 100 м

 от дома № 34 до дома № 36 по ул.Джамбула (включая школу) -100 м

 от дома № 51 (крайний дом) и восточнее села – 200м

 ***ИТОГО:700м***

 Угроза подтопления со стороны трассы, т.к. весной предприниматель Хечоян В.С. засевает поля и выступает подмочка , которая представляет угрозу подтопления.

 ***Грушево:***

 Село протяженностью 902 м , на протяжении всего села опасные участки

***Тузуклей:***

ул.Кирова, проулок в начале улицы – 10м

 переулок между д.№ 45 и д.№ 44 – 10м

 переулок между д. № 17 и д.№ 16 – 10 м

 переулок между д. № 1 и д.№ 2 – 20 м

 ***ИТОГО : 50 м***

 ул.Ульяновых

 от дома № 93 до д.№ 94 – 10м

 от № 84 до № 82 – 100 м

 от № 82 до № 75 – 200 м

 переулок от д. № 20 до № 21 – 50 м

 от дома № 18 до № 14 – 100м

 от № 14 до № 2 – 500 м

 поворот ул.Ульяновых 1 на ул.Горького,1 - 250м

 ул.Горького,1 до ул Горького,10 – 500м

 переулок ул.Зеленая – 100 м

 ул.Горького,11 до ул.Горького,23 – 1000м

 ул.Набережная от д.№ 1 до № 25 и далее вдоль р.Болдушка- 1000 м

 ***ИТОГО: 3850 м***

 *У*л.Ленина № 117 – 20м

 от № 89 до № 87 – 30м

 от № 78 до № 77 – 20м

 от № 75 до № 74 – 30 м

 № 92 – 10 м

 Студенческий лагерь – 30 м

 от № 18 до № 17 - 20 м

 ул.Садовая № 9 до № 5 – 100 м

 ул.Садовая № 3 – 10 м

 ***ИТОГО: 250 м***

***Наличие валов , которые не выдержат подъем вод до уровня 1979 г***

***за пределами населенных пунктов :***

 берег р. Тузуклейка – около сигалетки (колхозные пруды) – 4 км

 за насосной станцией «Белая» - 0,5 км

 участок «Конопляный» - 0,5 км

 по протоке р.Болдушка- напротив зимовала -1 км

 птичника – 0,5 км , напротив тока- 1 км, за фермой – 1 км

 участок «Дальний» - 4 км

 от моста до села Сизова Грива (включительно) – 3 км

В чем и подписываемся:

Прозорова Л.Ю.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глава МО «Новотузуклейский сельсовет»

Богданова В.Б.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зам. Главы АМО «Новотузуклейский сельсовет»

Рудикова С.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ведущий специалист АМО «Новотузуклейский сельсовет»